Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.02.2022 года			                                                          		_____51______

г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 28.01.2019 № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

- В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководствуясь ч.1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Постановлением Администрации  муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изложить приложение к Постановлению администрации муниципального

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 28.01.2019 № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете и разместить на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» www.adminmgp.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                  Р.С. Панфилов

Приложение №

к Постановлению администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

от 09.02.2022г.      №_51__

- Муниципальная программа

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Паспорт

муниципальной программы

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| - Сроки реализации - муниципальной программы | 2020 г – 2024 г |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее Администрация) |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения |
| Задача Программы | 1. Обеспечить содержание автомобильных дорог и автомобильных дорог, образующих проезды к многоквартирным домам (далее по тексту «проезды к МКД») 2. Обеспечить территорию муниципального образования техническими средствами организации дорожного движения и их надлежащее содержание |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение площади отремонтированного асфальтового дорожного покрытия - Увеличение количества технических средств организации дорожного движения |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный проект "Дорожная сеть" |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Объем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию Программы составляет 309 613,2 тыс. руб. Объем средств бюджета МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по годам составляет 2020г. – 17 295,1 тыс. руб. 2021г. – 73 244,4 тыс. руб. 2022г. – 178 183,2 тыс. руб. 2023г. – 24 400,3 тыс. руб. 2024г. – 20 350, 0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

Раздел 1. Общая характеристика основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы

Данные на 31.12.2019 года

Общая протяженность (км)/ площадь (м2) улично-дорожной сети автомобильных дорог местного значения и проездов к МКД составляет 34,9 км / 179,9 тыс. м2, из них:

- с асфальтовым покрытием (категория 4) - 19,1 км / 104,6 тыс. м2 (требующих ремонта - 76,9 тыс. м2)

- грунтовые (категория 5) - 15,8 / 75,3 тыс. м2.

Имеются следующие технические средства организации дорожного движения на территории муниципального образования:

- 168 дорожных знаков и искусственных неровностей (необходимое количество 303 шт.);

- 6 пешеходных переходов (необходимое количество 27 шт.);

- 4 светофора (необходимое количество 10 шт.).

Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации программы

Целью муниципальной политики и программы является создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач данной муниципальной программы:

1. Обеспечить содержание автомобильных дорог и проездов к МКД.

2.Обеспечить территорию муниципального образования техническими средствами организации дорожного движения и их надлежащие содержание

Приоритетом муниципальной политики является обеспечение безопасного движения участников движения на территории муниципального образования.

Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из проектной и процессной части.

Проектная часть состоит из Федерального проекта «Дорожная сеть».

Процессная часть состоит из комплексов процессных мероприятий, представленных в приложении 3.

1. Увеличение площади отремонтированного асфальтного покрытия

2. Увеличение количества технических средств организации дорожного движения

В рамках выполнения первой части - «Увеличение площади отремонтированного асфальтового дорожного покрытия» муниципальной программы предусмотрена реализация следующих комплексов процессных мероприятий:

1. Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД;

2. Содержание автомобильных дорог;

3. Проектирование автомобильных дорог.

В рамках выполнения второй части – «Увеличение количества технических средств организации дорожного движения» муниципальной программы предусмотрена реализация комплекса мероприятий:

1. Безопасность дорожного движения

Раздел 4. Приложения к муниципальной программе

- Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях. Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» - приложение 1 к программе

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы – приложение 2 к программе

- План реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» - приложение 3 к программе

- Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год – приложение 4 к программе

- Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год – приложение 5 к программе

- Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год – приложение 6 к программе

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского

муниципального района Ленинградской области»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год реализации | 2021 год реализации | 2022 год реализации | 2023 год реализации | 2024 год реализации |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение площади отремонтированного асфальтового дорожного покрытия | План | % | 1,8 | 8,9 | 24 | 64,3 | 67,6 |
|  |  | Факт |  | 1,8 | 8,9 | х | х | х |
| 2. | Увеличение количества технических средств организации дорожного движения | План | % | 56,9 | 60,2 | 63,9 | 66,8 | 69,7 |
|  |  | Факт |  | 56,9 | 60,2 | х | х | х |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    к муниципальной программе «Дорожная деятельность на территории муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского

муниципального района Ленинградской области»

Сведения о порядке сбора информации

и методике расчета показателей (индикатора) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 1 | Увеличение площади отремонтированного асфальтового дорожного покрытия | процент | За отчетный год | Показатель равен отношению количества выполненных работ (шт,м) деленное на показатель базового значения образовании и умноженное на 100% (Таблица 1) | До 15 февраля года, следующего за отчетным | Главный специалист по благоустройству и дорожному хозяйству администрации |  |
| 1 | Увеличение количества технических средств организации дорожного движения | процент | За отчетный год | Показатель равен отношению количества выполненных работ (шт,м) деленное на показатель базового значения образовании и умноженное на 100% (Таблица 1) | До 15 февраля года, следующего за отчетным | Главный специалист по благоустройству и дорожному хозяйству администрации |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Дорожная деятельность на территории муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского

муниципального района Ленинградской области»

План реализации муниципальной программы

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского

муниципального района Ленинградской области»

| Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Год реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | Главный специалист по благоустройству и дорожному хозяйству администрации | 2020 | 17 295,1 |  | 0,0 |  | 5 039,1 | 12 256,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 73 244,4 |  | 0,0 |  | 40 743,0 | 32 501,4 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 178 183,2 |  | 0,0 |  | 145 070,3 | 33 112,9 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 24 441,2 |  | 0,0 |  | 3 723,0 | 20 718,2 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 20 350,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 20 350,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 313 513,9 |  | 0,0 |  | 194 575,4 | 118 938,5 | 0,0 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | Главный специалист по благоустройству и дорожному хозяйству администрации | 2020 | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 158 051,0 | 0,0 |  | 145 070,3 |  | 12 980,7 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 4 091,2 | 0,0 |  | 3 723,0 |  | 368,2 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 162 142,2 | 0,0 |  | 148 793,3 |  | 13 348,9 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД" | Главный специалист по благоустройству и дорожному хозяйству администрации | 2020 | 3 796,4 | 0,0 |  | 1 363,3 |  | 2 433,1 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 60 819,6 | 0,0 |  | 40 743,0 |  | 20 076,6 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 405,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 405,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 65 021,0 | 0,0 |  | 42 106,3 |  | 22 914,7 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог" | Главный специалист по благоустройству и дорожному хозяйству администрации | 2020 | 9 051,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 9 051,9 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 11 477,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 11 477,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 19 627,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 19 627,2 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 20 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20 300,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 20 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20 300,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 80 756,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 80 756,1 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий « Проектирование автомобильных дорог » | Главный специалист по благоустройству и дорожному хозяйству администрации | 2020 | 3 789,5 | 0,0 |  | 3 675,8 |  | 113,7 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3 789,5 | 0,0 |  | 3 675,8 |  | 113,7 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Безопасность дорожного движения» | Главный специалист по благоустройству и дорожному хозяйству администрации | 2020 | 657,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 657,3 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 947,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 947,8 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1 805,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 805,1 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского

муниципального района Ленинградской области»

| Сводный детальный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации мероприятий программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Планируемые объемы финансирования на 2020 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ремонт участков автодорог, находящихся на стыке автодороги по ул. Первомайской от ул. Мира до дома №20 и автодороги от школы №1 до ул. Первомайской (участок от середины дома №20 до середины дома №13 по ул. Первомайской); Протяженность 77,5 м. | 130,0 | 429,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Выполнение работ по ремонту участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина (участок от ул. Первомайской длиной 207,04 пог.м.) и участка автомобильной дороги по ул. Достоевского (участок от ул. Первомайской длиной 245,38 пог.м.) (бюджетное обязательство 2019 года) | 1 839,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Ремонт участка автодороги по ул. Первомайской от ул. Мира до дома № 20 (км 0 + 480 - км 0 + 563); Протяженность 83 м. | 65,7 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Ремонт участка автодороги по ул. Спорта (участок от ул. Хесина до дома №2 по ул. Спорта); Протяженность 68 м. | 27,2 | 207,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Ремонт участка автодороги по ул. Спорта (участок от ул. Ладожской до дома № 12 по ул. Спорта); Протяженность 50,9 м. | 29,8 | 226,8 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Экспертиза сметной документации | 341,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1. |  |  | 2 433,1 | 1363,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 796,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Летняя уборка автодорог и проездов к МКД (влажная уборка, стрижка кустарников, окос травы, чистка канализационных люков) | 8 129,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Зимняя уборка автодорог и проездов к МКД (чистка снега, вывоз снега, посыпка песко-соляной смесью дорог, чистка канализационных люков в случае оттепели) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Ямочный ремонт автодорог и проездов к МКД, работа автогрейдера и подсыпка поверхностей дорог | 652,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Обслуживание светофора в течении года | 129,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Аренда спец техники | 141,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2. |  |  | 9 051,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 051,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проектирование автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги по ул. Скворцова гп им. Морозова (2 этап) | 113,7 | 3 675,8 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3. |  |  | 113,7 | 3 675,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 789,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Закупка и поставка дорожных знаков, дорожной краски, искусственных неровностей и аналогичных товаров для безопасности дорожного движения | 105,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) (бюджетные обязательства 2019 года) | 302,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Разработка Проекта Организации Дорожного движения (ПОДД) | 250,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4. |  |  | 657,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 657,3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 12 256,0 | 5 039,1 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 17 295,1 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского

муниципального района Ленинградской области»

| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации мероприятий программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Планируемые объемы финансирования на 2021 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ремонт автодороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, по ул. Новой | 73,0 | 830,6 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Ремонт участка автодороги по ул. Ладожская (перекресток ул. Ладожской и ул. Зеленой) в п.им.Морозова Всеволожского района Ленинградской области | 294,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, г.п.им.Морозова, ул. Пионерская | 3 001,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, в том числе строительный контроль | 640,0 | 42 500,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 007,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда и парковки к дому № 3 по ул. Культуры (здание ДК им. Н.М. Чекалова) | 1 467,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирному дома №13 ул. Хесина и парковки | 645,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирному дому №11 по ул. Мира | 499,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирному дому 8 ул. Хесина | 169,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Ремонт разворотной площадки по ул. Ладожской в районе больницы | 103,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирным домам № 3 и № 4 по ул. Спорта | 199,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирным домам № 8 и № 10 по ул. Первомайской | 160,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирному дому №2 по ул. Спорта | 244,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирному дому №18 по ул. Первомайской | 326,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Ремонт участка автомобильной дороги, образующей проезд к многоквартирному дому по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Мира, д.13 | 19,0 | 216,9 |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД | 3 280,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Экспертиза сметной документации | 70,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Разработка сметной документации на ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Пионерская | 70,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1. |  |  | 17 272,0 | 43 547,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 819,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Летняя уборка автодорог и проездов к МКД (влажная уборка, стрижка кустарников, окос травы, чистка канализационных люков) | 9 498,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Зимняя уборка автодорог и проездов к МКД (чистка снега, посыпка песко-соляной смесью дорог, чистка канализационных люков в случае оттепели) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Погрузка и вывоз снега в зимний период | 137,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Ямочный ремонт автодорог и проездов к МКД, работа автогрейдера и подсыпка поверхностей дорог | 1 193,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия и ремонт обочины автодороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, от ул. Мира до очистных сооружений | 322,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Обслуживание светофора | 125,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2. |  |  | 11 477,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 477,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Закупка и поставка дорожных знаков, дорожной краски, искусственных неровностей и аналогичных товаров для безопасности дорожного движения | 748,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Разработка Проекта Организации Дорожного движения (ПОДД) | 199,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4. |  |  | 947,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 947,8 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 29 696,8 | 45 547,6 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 73 244,4 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского

муниципального района Ленинградской области»

| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации мероприятий программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Планируемые объемы финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ремонт автодорог общего пользования местного значения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (дороги к социально значимым объектам) | 1 646,5 | 18 933,8 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, в том числе строительный контроль | 11 334,2 | 126 136,5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирному дому №9 по ул. Первомайская | 135,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирным домам №1 к.2 и №1 к.3 по ул. Северная | 170,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Экспертиза сметы, составление дефектной ведомости | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1. |  |  | 13 385,7 | 145 070,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 158 456,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Содержание автомобильных дорог | 18 992,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Обслуживание светофора (в т.ч. электроэнергия) | 135,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Ямочный и текущий ремонт автодорог и проездов | 500,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2. |  |  | 19 627,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 627,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Закупка и поставка дорожных знаков, дорожной краски, искусственных неровностей и аналогичных товаров для безопасности дорожного движения | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4. |  |  | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 32 112,9 | 145 070,3 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 178 183,2 |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальника ФЭС                                                                                        Е.И. Сидоренко

Главный специалист по благоустройству

и дорожному хозяйству                                                                             Э.А. Низовский

Специалист-юрисконсульт                                                                        М.В. Шепшук

Крундель Е.А.

(81370) 35-104

1 экз. - в дело

2 экз. - в прокуратуру

3 экз. - гл. специалисту по архитектуре, градостроительству, землеустройству, дорожному хозяйству и благоустройству